Załącznik Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na dzień 30.06.2008 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2008 r. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 1 810 000,00 | 2 468 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 810 000,00 | 2 468 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne: | 1 710 000,00 | 2 468 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Inwestycje na drogach: | 1 710 000,00 | 2 468 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2719 – odcinek Wicie- Lenartów – powierzchniowe utrwalenie | 80 000,00 | 111 480,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2718 – odcinek w m. Sromów – powierzchniowe utrwalenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2707 – odcinek w m. Wejsce – przebudowa | 70 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2755 – odcinek Bełchów – Sierakowice – powierzchniowe utrwalenie | 30 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2704 – odcinek w m. Dzierzgów – powierzchniowe utrwalenie | 70 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2702 – odcinek Bednary – PKP – powierzchniowe utrwalenie | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2935 – odcinek Trzcianka – Bobrowa – nakładka | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 1310 – odcinek w m. Łyszkowice – chodnik | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 5114 – Domaniewice PKP – skrzyżowanie z drogą Nr 2746 – powierzchniowe utrwalenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2741 – odcinek Skaratki – Sapy – powierzchniowe utrwalenie | 40 000,00 | 54 520,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2711 – odcinek Kiernozia – Wiśniewo – przebudowa | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2712 – odcinek w m. Niedzieliska – nakładka | 40 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2707 – odcinek Kiernozia – Złaków Borowy – nakładka | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2726 – odcinek w m. Chąśno II – nakładka | 60 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2732 – odcinek w m. Bąków Dolny – nakładka | 190 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2744 – odcinek Zgoda – Psary – podbudowa | 60 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 5118 – odcinek w m. Bielawy – nakładka | 60 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2736 – odcinek w m. Marywil – nakładka | 40 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2717 – Sobota – Przezwiska – nakładka | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga Nr 2778 – Ostrów – Bocheń – Mystkowice – nakładka | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | Droga nr 2750 E Grudze – Bobrowniki, odcinek Zawady – Parma – wykonanie nawierzchni z destruktu dróg gruntowych ulepszonych | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2738 E Emilianów – Oszkowice – Waliszew, odcinek Oszkowice – Wola Gosławska – wykonanie nawierzchni z destruktu dróg gruntowych ulepszonych | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2705 E Karolew – Łasieczniki – Nieborów, odcinek Łasieczniki – Piaski – wykonanie nawierzchni z destruktu dróg gruntowych ulepszonych | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2735 E Bogoria Dolna – Sobota, odcinek Bogoria Dolna – Sobota – wykonanie nawierzchni z destruktu dróg gruntowych ulepszonych | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2747 E Lisiewice – Bocheń, odcinek Lisiewice – Guźnia – wykonanie nawierzchni z destruktu dróg gruntowych ulepszonych | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2738 E Emilianów – Oszkowice – Waliszew, m. Oszkowice – utwardzenie ciągów pieszych kostką brukową | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2734 E Bielawy – Sobota – Bąków, m. Bąków Górny – utwardzenie ciągów pieszych kostką brukową | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2707 E Luszyn – Kiernozia – Kocierzew – Łowicz, m. Kocierzew – utwardzenie ciągów pieszych kostką brukową | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2750 E Grudze – Bobrowniki, m. Bobrowniki – utwardzenie ciągów pieszych kostką brukową | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2702 E st. Kolejowa Bednary – Sypień i droga nr 2714 E Ruszki – Kompina – Nieborów, m. Bednary – utwardzenie ciągów pieszych kostką brukową | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Droga nr 2740 E Brzozów – Gosławice – Waliszew i droga nr 5118 E Głowno – Bielawy, m. Waliszew – utwardzenie ciągów pieszych kostką brukową | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla Gminy Miasto Łowicz) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 35 200,00 | 14 428,27 | 40,99 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 35 200,00 | 14 428,27 | 40,99 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne: | 0,00 | 23 000,00 | 2 316,78 | 10,07 |
|  |  | Podłączenie do sieci gazowej budynku mieszczącego się w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 5/7 | 0,00 | 23 000,00 | 2 316,78 | 10,07 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne: | 0,00 | 12 200,00 | 12 111,49 | 99,27 |
|  |  | Zakup wyposażenia do kotłowni w budynku przy ul. Stary Rynek 17 w Łowiczu | 0,00 | 12 200,00 | 12 111,49 | 99,27 |
| 710 |  | Działalność usługowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71015 | Nadzór budowlany | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne: | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup zestawu komputerowego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 291 500,00 | 826 309,00 | 9 629,58 | 1,17 |
|  | 75019 | Rady powiatów | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 275,00 | 95,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne: | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 275,00 | 95,00 |
|  |  | Zakup zestawu komputerowego | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 275,00 | 95,00 |
|  | 75020 | Starostwa powiatowe | 287 000,00 | 821 809,00 | 5 354,58 | 0,65 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne: | 250 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Remont dachu budynku przy ul. Stanisławskiego 30 | 250 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne: | 37 000,00 | 71 809,00 | 5 354,58 | 7,46 |
|  |  | Zakup zestawów komputerowych, urządzenia ochrony danych i kserokopiarki | 37 000,00 | 37 000,00 | 5 354,58 | 14,47 |
|  |  | Zakup regałów do archiwum Starostwa Powiatowego w Łowiczu | 0,00 | 34 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne: | 15 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup sprzętu specjalistycznego (ubrania gazoszczelne, urządzenie hydrauliczne LUCAS do wyważania drzwi, trójnóg ratowniczy) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 458 000,00 | 785 021,00 | 57 548,12 | 7,33 |
|  | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 113 320,00 | 2 597,38 | 2,29 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne: | 0,00 | 98 320,00 | 2 597,38 | 2,64 |
|  |  | Podłączenie do sieci gazowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu | 0,00 | 33 500,00 | 2 597,38 | 7,75 |
|  |  | Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Licealnych w Zdunach | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach – I Liceum Ogólnokształcące | 0,00 | 4 820,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne: | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne II Liceum Ogólnokształcącego w im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu w ramach realizacji projektu „Równe szanse” | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80130 | Szkoły zawodowe | 458 000,00 | 671 701,00 | 54 950,74 | 8,18 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne: | 318 000,00 | 597 001,00 | 54 950,74 | 9,20 |
|  |  | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Adaptacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej | 125 000,00 | 187 000,00 | 7 686,00 | 4,11 |
|  |  | Modernizacja warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 850,00 | 99,40 |
|  |  | Wykonanie systemu ppoż. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wymiana sieci kanalizacyjnej na terenie Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie – III etap | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | Podłączenie do sieci gazowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu | 0,00 | 63 500,00 | 2 597,38 | 4,09 |
|  |  | Zakup i montaż podajnika ślimakowego wraz z koszem zasypowym i oprzyrządowaniem do pieców na ekogroszek w kotłowni ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu | 0,00 | 12 500,00 | 12 497,36 | 99,98 |
|  |  | Wykonanie instalacji wewnętrznej i przyłącza centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu | 0,00 | 100 000,00 | 3 660,00 | 3,66 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu | 0,00 | 80 000,00 | 3 660,00 | 4,58 |
|  |  | Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach: | 0,00 | 29 001,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ZSP Nr 1 w Łowiczu | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu | 0,00 | 12 421,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ZSP Nr 3 w Łowiczu | 0,00 | 6 155,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ZSP Nr 4 w Łowiczu | 0,00 | 7 305,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne: | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu (silosy zbożowe wraz z podnośnikiem pneumatycznym, chwytak dwucylindrowy i trzecia funkcja hydrauliki) | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 140 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 115 097,00 | 82 320,00 | 7,38 |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 1 115 097,00 | 82 320,00 | 7,38 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne: | 0,00 | 640 097,00 | 7 320,00 | 1,14 |
|  |  | Budowa oczyszczalni ścieków w Oddziale ZOZ Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie | 0,00 | 240 097,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Termomodernizacja budynków ZOZ w Łowiczu przy ul. Ułańskiej | 0,00 | 400 000,00 | 7 320,00 | 1,83 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne: | 0,00 | 475 000,00 | 75 000,00 | 15,79 |
|  |  | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ w Łowiczu w ramach realizacji projektu pn. „Rehabilitacja szansą godnego życia osób niepełnosprawnych” | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
|  |  | Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne: | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Borówku | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 000,00 | 212 500,00 | 13 660,00 | 6,43 |
|  | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 20 000,00 | 200 000,00 | 3 660,00 | 1,83 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne: | 20 000,00 | 200 000,00 | 3 660,00 | 1,83 |
|  |  | Modernizacja, w tym termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu | 20 000,00 | 200 000,00 | 3 660,00 | 1,83 |
|  | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 40 000,00 | 12 500,00 | 10 000,00 | 80,00 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne: | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Monitoring Wizyjny w szkołach i placówkach – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łowiczu | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne: | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  | Zakup zmywarki oraz patelni dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  | Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | Razem | 2 638 500,00 | 5 562 127,00 | 177 585,97 | 3,19 |

Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na dzień 30.06.2008 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2008 r. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja dla Gminy Łowicz na zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu na zakupy inwestycyjne (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 260 000,00 | 8 930,40 | 3,43 |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 200 000,00 | 260 000,00 | 8 930,40 | 3,43 |
|  |  | Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na remonty i inwestycje | 200 000,00 | 260 000,00 | 8 930,40 | 3,43 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000,00 | 156 000,00 | 4 387,00 | 2,81 |
|  | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 6 000,00 | 156 000,00 | 4 387,00 | 2,81 |
|  |  | Dotacja dla Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej na zakup zestawu komputerowego | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 387,00 | 73,12 |
|  |  | Dotacja dla Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej na remont i termomodernizację budynku mieszczącego się w Łowiczu przy ul. Stary Rynek | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Razem | 206 000,00 | 866 000,00 | 13 317,40 | 1,54 |