Zaproszenie do złożenia oferty

na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji : „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych  w budynkach  użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

I. Zamawiający

Powiat Łowicki

99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,

zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar), kosztorysów  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych polegających  termomodernizacji oraz wymianie instalacji elektrycznej budynku oddziału rehabilitacji i fizjoterapii w Stanisławowie ZOZ w Łowiczu , w ramach zadania: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych  w budynkach  użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

UWAGA: Budynek wpisany do krajowego rejestru zabytków.

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar), kosztorysów  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych polegających  termomodernizacji oraz wymianie instalacji elektrycznej budynku oddziału rehabilitacji i fizjoterapii w Stanisławowie ZOZ w Łowiczu , w ramach zadania: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych  w budynkach  użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Adres inwestycji :

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie,

Stanisławów  99-423  Bielawy

W zakres dokumentacji wchodzi:
1.Projekt budowlany z informacją bioz  ( branża budowlana, instalacja elektryczna i c.o.)

2.Projekt wykonawczy dla każdej branży.

3.Przedmiary robót dla każdej branży oddzielne

4.Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

5.Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży oddzielne

Wykonawca  sporządzi projekt budowlany i projekt wykonawczy zgodnie z przepisami prawa budowlanego , Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca  2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2003r. nr 120 poz. 1133 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie PDF.

Wykonawca sporządzi specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie PDF.

Wykonawca sporządzi przedmiary robót w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)) w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie Adobe Acrobat Reader (*.pdf) oraz w programie NORMA w rozszerzeniu (*.ath).

Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej.

Wykonawca sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie PDF.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 i zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póżń. zm.). Jeżeli Wykonawca określi w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót właściwości urządzeń lub materiałów za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, zobowiązany będzie opisać w tych opracowaniach rozwiązania równoważne w sposób umożliwiający przygotowanie oferty na wykonanie robót budowlanych.

Obowiązki Wykonawcy:

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie :

1.Dokonanie uzgodnień międzybranżowych.

2.Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii.

3.Uwzględnienie wszystkich uwag Zamawiającego.

Wytyczne Zamawiającego do opracowania projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innych wymaganych

w SIWZ opracowań:

Zamawiający przewiduje wykonanie następujących prac:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem oraz ścian poddasza (skosów).

- wymiana instalacji c.o. od rozdzielaczy przy kotłach (w budynku jest nowa kotłownia olejowa)

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych zawilgoconych ścian zewnętrznych i wewnętrznych

- wymiana pokrycia dachowego z blachy

- wymiana obróbek blacharskich

- wymiana instalacji odgromowej

- wykonanie naprawy/wymiany posadzek na balkonach wraz z wykonaniem izolacji tarasowej oraz ułożenie nawierzchni.

- wykonanie okładzin na tarasach na parterze, wejścia głównego

- naprawa powierzchni na podjeździe dla niepełnosprawnych

- naprawa tynków zewnętrznych i malowanie elewacji

- zmniejszenie wysokości komina

- wymiana instalacji elektrycznej budynku

IV. Termin realizacji zamówienia:

- projekt budowlany i wykonawczy - do 29.07.2011 r.

- przedmiar, kosztorysy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – do 16.08.2011r.”

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Monika Koza Sankowska  -  tel. (046) 830 04 73,  faks (46) 837 56 78.

e-mail: mks@powiatlowicki.pl

### VI. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz w kopertach z następującym oznaczeniem: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych  w budynkach  użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” - Stanisławów

oraz "Nie otwierać przed 16.06.2011r. godz. 10.15 .”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą  termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

2. Termin składania ofert upływa 16.06.2011 r. o godz. 10.00.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

X. Inne informacje

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym zaproszeniu.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

  - nie została złożona żadna oferta,

  - żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  - Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

Załączniki:

- Formularz oferty

- Wycinek mapy zasadniczej do celów opiniodawczych

- Inwentaryzacja piwnicy , parteru i piętra.

- Audyt energetyczny